BÁO CÁO TỔNG KẾT DỰ ÁN Migration: Google Sheets + Apps Script → BigQuery + Cloud Run Dự án Marketing Ads & CRM — Phòng khám Y tế & Dược Nano

# 1. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Chuyển toàn bộ hệ thống báo cáo quảng cáo từ Google Sheets + Apps Script sang kiến trúc hiện đại hơn, bền vững hơn, không giới hạn thời gian xử lý và có khả năng mở rộng.

| Vấn đề hệ thống cũ | Giải pháp hệ thống mới |
| --- | --- |
| Giới hạn 6 phút/lần chạy (Apps Script) | Cloud Run — không giới hạn thời gian |
| Ghi đè dữ liệu mỗi lần chạy, mất lịch sử | BigQuery lưu toàn bộ lịch sử, query theo ngày |
| Nhiều người dùng dễ conflict | BigQuery native multi-user, không conflict |
| Chờ 2-5 phút mỗi lần báo cáo | Dashboard Looker gần như tức thì |
| CRM và Ads là 2 nguồn riêng biệt, khó đối chiếu | JOIN tự động qua ad_id trong BigQuery view |

# 2. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG MỚI

| Nguồn dữ liệu | Xử lý | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| Facebook Ads API (3 ad accounts) | Pipeline 1 (Cloud Run /run) | BigQuery: fb_ad_insights |
| Google Sheets CRM (6 bác sĩ) | Pipeline 2 (Cloud Run /run-crm) | BigQuery: botcake_leads |
| fb_ad_insights + botcake_leads | BigQuery View (JOIN + tính KPI) | v_report → Looker Studio |

# 3. NHỮNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN

## 3.1 Chuẩn bị hạ tầng Google Cloud

| Hạng mục | Chi tiết | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Bật Billing cho project | gen-lang-client-0738410622 | ✅ Xong |
| Bật Cloud Build API | Build Docker image | ✅ Xong |
| Bật Cloud Run API | Deploy container | ✅ Xong |
| Bật Secret Manager API | Lưu FB Access Token | ✅ Xong |
| Bật Google Sheets API | Đọc CRM Sheet | ✅ Xong |
| Cấu hình IAM Service Account | 751502323356-compute@ | ✅ Xong |

## 3.2 Thiết kế schema BigQuery

| Bảng/View | Loại | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| fb_ad_insights | Table (Partitioned by run_date) | Dữ liệu Facebook Ads — 31 cột. Pipeline đẩy hàng ngày. 157 dòng đã có. |
| botcake_leads | Table (Partitioned by lead_date) | Dữ liệu CRM từng bác sĩ — 16 cột + report_group. |
| v_report | View (SQL) | JOIN 2 bảng, gom theo post_id, tính 46 KPI: CPM, CPC, CTR, video rates, đặt lịch, đến cửa... |

## 3.3 Pipeline 1 — Facebook Ads → BigQuery

| File | Chức năng | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| config.py | 3 Ad Accounts + 6 mã chuyên khoa | CXK, TK, CS, TH, VT, BA |
| fb_api.py | Gọi Facebook Insights API + lấy creative (song song) | fetchAll() — nhanh hơn 3-5x |
| transform.py | Parse campaign name → specialty_code, doctor_name, post_id | Normalize uppercase mã CK |
| bq_loader.py | Upsert vào BigQuery bằng load job (batch) | Tránh lỗi streaming buffer |
| pipeline.py | Orchestrator: B1→B4 | Log chi tiết từng bước |
| main.py | Flask app: /run, /run-crm, /run-all | Endpoint POST + health check GET |
| Dockerfile | python:3.12-slim + gunicorn | 2 workers, timeout 300s |

✅ Kết quả test: 157 dòng inserted — 3 accounts, khoảng 01/06→11/06/2026

## 3.4 Pipeline 2 — Google Sheets CRM → BigQuery

| File | Chức năng |
| --- | --- |
| config_crm.py | 6 bác sĩ + Spreadsheet ID + mã chuyên khoa tương ứng |
| sheets_reader.py | Đọc Sheet qua Google Sheets API v4, normalize ngày/SĐT/ad_id/trạng thái |
| crm_pipeline.py | Orchestrator: đọc từng sheet → transform → upsert BigQuery |

⚡ Lý do chọn hướng Google Sheet (không dùng Botcake API): Botcake Public API không có endpoint GET subscribers/conversations — chỉ hỗ trợ gửi tin nhắn và quản lý flows.

## 3.5 Deploy Cloud Run

| Thông tin | Chi tiết |
| --- | --- |
| Service URL | https://fb-pipeline-751502323356.asia-southeast1.run.app |
| Region | asia-southeast1 (Singapore) |
| Image | gcr.io/gen-lang-client-0738410622/fb-pipeline |
| Memory | 512Mi — timeout 300s |
| Auth | No allow unauthenticated — dùng identity token |
| FB Token | Lưu trong Secret Manager: fb-access-token |
| Endpoints | GET /health ¦ POST /run ¦ POST /run-crm ¦ POST /run-all |

# 4. CẤU HÌNH HIỆN TẠI

## 4.1 Ad Accounts Facebook

| Account ID | Ghi chú |
| --- | --- |
| act_696152742916012 | Y tế |
| act_736221869292755 | Y tế |
| act_2704042333126518 | Dược Nano |

## 4.2 Bác sĩ & Google Sheet CRM

| Bác sĩ | Chuyên khoa | Spreadsheet ID |
| --- | --- | --- |
| BS Định | CS | 1nqCLy44UKbqFlbDYwpnTGDQm4XRgHsSyvIbEQNHAOSc |
| BS Tuyên | CS | 1zEeuhBDiExB2cokMZlbWdqrcnoV9WjmwTin_Pssv3mM |
| BS Phạm Duy | TK | 10ZOIK84AcoDZI3_fVALadQ2euIXbXAXE6c9kw07u0bY |
| BS Kim Chung | TK | 17BLBBWBNGuhRt7zaQpVHvpi2AOLbUyDl5vGJN3VHtnc |
| BS Kiều Đình Hùng | TK | 1qqrBGbsxCemcYol3EEGo6DplnhOMsBewKEElVS3ERJQ |
| BS Vũ Anh | CXK | 1IpRGhylPd4TENwT4tZq5mOZnTzLmttkn4l8FejWtNZE |

# 5. NHỮNG VIỆC CÒN PHẢI LÀM

| # | Hạng mục | Chi tiết | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| A — Hoàn thiện Pipeline |  |  |  |
| A1 | Test Pipeline 2 CRM | Chạy /run-crm sau khi bật Sheets API, xác nhận data vào botcake_leads | 🔴 Ngay |
| A2 | Share Google Sheet cho Service Account | 751502323356-compute@developer.gserviceaccount.com cần Viewer access 6 sheet | 🔴 Ngay |
| A3 | Xóa data cũ & chạy lại Pipeline 1 | Streaming buffer đã hết (90 phút) — xóa data lẫn lộn cũ/mới, insert lại sạch | 🔴 Ngay |
| A4 | Refresh FB Access Token | Token đã lộ trong chat — tạo System User Token mới trên Meta Business Suite | 🔴 Ngay |
| B — Tự động hóa |  |  |  |
| B1 | Cloud Scheduler — Pipeline 1 | Chạy /run lúc 7:00 sáng hàng ngày, lookback 7 ngày | 🟡 Cao |
| B2 | Cloud Scheduler — Pipeline 2 | Chạy /run-crm lúc 7:30 sáng hàng ngày | 🟡 Cao |
| B3 | Cloud Scheduler — Run All | Hoặc gộp 1 job /run-all lúc 7:00, chạy cả 2 pipeline tuần tự | 🟡 Cao |
| C — Looker Studio Dashboard |  |  |  |
| C1 | Kết nối Looker → BigQuery v_report | Data source: gen-lang-client-0738410622 → marketing_data → v_report | 🟡 Cao |
| C2 | Scorecard tổng quan | Spend, SĐT, Đặt lịch, Đến cửa, CPM, CTR — filter theo chuyên khoa/bác sĩ/ngày | 🟡 Cao |
| C3 | Biểu đồ trend theo ngày | Spend + Đặt lịch dual axis — thấy được hiệu quả theo thời gian | 🟡 Cao |
| C4 | Bảng chi tiết từng bài post | Thumbnail, campaign, ad_ids, mes, cmt, video metrics, SĐT, đặt lịch, đến cửa | 🟡 Cao |
| C5 | Trang báo cáo Y tế | Filter: specialty_code IN (CXK, TK, CS, TH) — phân tab theo chuyên khoa | 🟢 TB |
| C6 | Trang báo cáo Dược Nano | Filter: specialty_code IN (VT, BA) — trang riêng | 🟢 TB |
| D — Mở rộng & Tối ưu |  |  |  |
| D1 | Thêm CRM Dược Nano (VT, BA) | Tạo Google Sheet CRM cho 2 page Dược Nano, thêm vào config_crm.py | 🟢 TB |
| D2 | Thêm BS Khánh (TH) | Khi có CRM sheet của BS Khánh — thêm vào DOCTOR_SHEETS | ⚪ Thấp |
| D3 | Alert khi pipeline lỗi | Cloud Monitoring gửi email/Slack khi Cloud Run trả về lỗi | 🟢 TB |
| D4 | Chuyển CRM sang nhập thẳng vào BigQuery | Dùng Google Forms hoặc app nội bộ thay vì Google Sheet — dài hạn | ⚪ Thấp |

# 6. QUY TRÌNH VẬN HÀNH HÀNG NGÀY

| Thời gian | Hành động | Chi tiết | Ai làm |
| --- | --- | --- | --- |
| 7:00 | Pipeline 1 tự chạy | Cloud Scheduler gọi /run — lấy FB Ads 7 ngày gần nhất | Tự động |
| 7:30 | Pipeline 2 tự chạy | Cloud Scheduler gọi /run-crm — đọc 6 Sheet CRM | Tự động |
| Sáng | Nhân viên nhập CRM | Nhập SĐT, đặt lịch, đến cửa, ad_id vào Google Sheet bác sĩ tương ứng | Nhân viên |
| Bất kỳ | Xem báo cáo | Mở Looker Studio — filter chuyên khoa, ngày, bác sĩ | Manager |
| Bất kỳ | Chạy thủ công | curl POST /run hoặc /run-crm với start_date, end_date tùy chọn | Tech |

# 7. CÁC LỆNH VẬN HÀNH QUAN TRỌNG

| Mục đích | Lệnh |
| --- | --- |
| Bật Sheets API | gcloud services enable sheets.googleapis.com |
| Test Pipeline 1 | curl -X POST -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-identity-token)" -H "Content-Type: application/json" -d '{"start_date":"YYYY-MM-DD","end_date":"YYYY-MM-DD"}' https://fb-pipeline-751502323356.asia-southeast1.run.app/run |
| Test Pipeline 2 | curl -X POST -H "Authorization: Bearer $(gcloud auth print-identity-token)" -H "Content-Type: application/json" -d '{"start_date":"YYYY-MM-DD","end_date":"YYYY-MM-DD"}' https://fb-pipeline-751502323356.asia-southeast1.run.app/run-crm |
| Update FB Token | echo -n "NEW_TOKEN" ¦ gcloud secrets versions add fb-access-token --data-file=- |
| Xem logs | gcloud logging read "resource.type=cloud_run_revision AND resource.labels.service_name=fb-pipeline" --limit=50 |
| Rebuild & Deploy | cd ~/fb_pipeline && gcloud builds submit . --tag gcr.io/gen-lang-client-0738410622/fb-pipeline && gcloud run deploy fb-pipeline --image gcr.io/... --region asia-southeast1 |

Project: gen-lang-client-0738410622 ¦ Dataset: marketing_data ¦ Region: asia-southeast1 Service URL: https://fb-pipeline-751502323356.asia-southeast1.run.app